Пояснительная записка к годовому отчету

об исполнении муниципальной программы Долгомостовского сельсовета

«Обеспечение жизнедеятельности на территории Долгомостовского сельсовета»

за 2024 год

Муниципальная программа ««Обеспечение жизнедеятельности на территории Долгомостовского сельсовета Абанского района Красноярского края» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации Долгомостовского сельсовета № 55-п от 01.11.2013 г.

Ответственным исполнителем программы является администрация  Долгомостовского сельсовета Абанского района Красноярского края (далее – Администрация)

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2026 годы.

Целью муниципальной программы является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, муниципальных учреждений и решение проблемы обеспечения потребности жителей поселения в среде проживания, отвечающей современным требованиям. Обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1.  Предупреждение, устранение причины возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), локализация и предупреждение пожаров на территории поселений, обеспечение мер по предотвращению террористической деятельности.

2. Снижение затратной части бюджета Долгомостовского сельсовета Абанского района Красноярского края на оплату за потребленные энергетических ресурсов, повышение эффективности энергопотребления  путем внедрения      современных  энергосберегающих технологий и оборудования, повышения эффективности управления коммунальной инфраструктурой, выполнение мероприятий по благоустройству территорий Долгомостовского сельсовета.

3. Поддержание внутрипоселенческих дорог и искусственных сооружений на них, на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

4. Обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений. Муниципальная Программа включает в себя 3 подпрограммы:

1.   "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявление терроризма и экстремизма в границах поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения";

2. "Повышение энергетической эффективности, обеспечение жизнедеятельности коммунальной системы, благоустройство территории";

3. "Содействие развитию дорожного хозяйства, безопасность дорожного движения на территории поселения".

Отдельные мероприятия:

Осуществление полномочий в части организации тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений культуры и образования.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2024 году составило 16 362,7 тыс. рублей, фактическое исполнение – 16 193,8  тыс. рублей, что составляет 99,0 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма  «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявление терроризма и экстремизма в границах поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»

Цель подпрограммы: Предупреждение и устранение причин возникновения чрезвычайных ситуаций, локализация и предупреждение пожаров на территории поселений, обеспечение мер  по предотвращению террористической деятельности.

На реализацию подпрограммы в 2024 году  запланировано 504,9 тыс. рублей исполнение 504,9 тыс. рублей что составляет 100,00 %  от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности, обеспечение жизнедеятельности коммунальной системы, благоустройства территории»

Цель подпрограммы: снижение затратной части бюджета Долгомостовского сельсовета на оплату за потребление энергетических ресурсов, повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования.

В рамках подпрограммы в 2024 году осуществлен контроль за сокращением расходов на энергообеспечение, проведены мероприятия по благоустройству территории.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- объекты  (котельные клуба, детского сада, школы) подготовлены к отопительному сезону;

В 2024 году на подпрограмму с учетом изменения выделено 8 525,6 тыс. руб. освоено 8 421,2 тыс. руб., что составляет  98,8 %.

На обеспечение уличного освещения и  на оплату электроэнергии  водонапорных башен израсходовано 2 866,7 тыс. руб.

Работы по замене дымовой трубы 325,00 тыс. руб., работы по текущему ремонту системы водоснабжения 558,4 также ППМИ выделено 2 174,0 и освоено 2 174,0 тыс. руб, была произведена замена  водо-напорной башни.

Подпрограмма «Содействие развитию  дорожного хозяйства, безопасность дорожного движения на территории поселения»

Цель подпрограммы: Поддержание внутрипоселенческих дорог и искусственных сооружений на них, на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

На реализацию подпрограммы  выделено 1017,1 тыс. руб. исполнено 1016,3 тыс. руб. Приобретение нефтепродуктов на 349,8 тыс.руб., работы по ремонтной планировке 247,1 тыс.руб. разравнивание гравия 56,0 тыс.руб., отсыпка горельником 363,4 тыс.руб.

На обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда, ремонт по  ул.Советской, ул.Полозова, исполнено в размере 5 241,9 тыс.руб.

Отдельные мероприятия «Осуществление полномочий в части организации тепло-, электроснабжения учреждений образования и культуры»

На реализацию отдельных мероприятий  выделено 1 073,3 тыс. руб. исполнено 1 009,5 тыс. рублей.

Цель отдельного мероприятия: Обеспечение исполнения расходных мероприятий по передаваемым полномочиям.

По принимаемым полномочиям в 2024 году на решение вопросов местного значения из районного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1073,3 тыс. руб. исполнено 1 009,5 тыс. руб., что составляет 94,1%. Межбюджетные трансферты были использованы на осуществление полномочий в части организации теплоснабжения   сельских клубов на территории Долгомостовского сельсовета. (Приобретение угля, дров, вывоз угля с угольного разреза до места нахождения объектов).

Глава сельсовета                                                                     Л.Д. Попова