Администрация Долгомостовского сельсовета

Абанского района  Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

03.04.2024  г.                                 с. Долгий  Мост                                     № 17

О ПРОВЕДЕНИИ     БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛА

Для улучшения санитарного содержания, благоустройства и озеленения сельских территорий на основании п. 2 ст. 21 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 7 Устава Долгомостовского сельсовета

1. Провести работы по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории  сельсовета с 03.04.2024   по 15.10.2024  г.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению работ по благоустройству села, согласно приложению 2.

3. Организовать с 13.05.2024   по 31.05.2024   года проведение акции "Неделя Памяти" по благоустройству муниципальных кладбищ сельсовета, обеспечив участие в акции населения, коллективов муниципальных  и других видов собственности,  учреждений социальной сферы;

4. Руководителям, предприятий всех форм собственности приступить к реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий с 22.04.2024  г

5. Провести осмотр технического состояния светильников уличное освящение.

6.Ответственность за исполнение Распоряжения оставляю за собой.

Глава Долгомостовского сельсовета                                                            Л.Д.Попова

Приложение

к Распоряжению

главы Долгомостовского

сельсовета

от 03.04.2023   г. N17

ПЛАН

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ   МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛА

| Наименование мероприятий |  |  | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения двухмесячника по благоустройству и озеленению села Долгий Мост и д.Лазарево |  | Глава администрации сельсовета |  | до 24.04.2024 |
| 1.2. Закрепление территорий сельсовета за предприятиями и организациями с четким определением границ участков и назначение лиц, ответственных за санитарное состояние, благоустройство и озеленение участков |  | Глава администрации сельсовета |  | до 24.04.2024 |
| 1.3. Определение лиц, ответственных за организацию и проведение двухмесячника на территории сельсовета, из числа депутатов, работников администрации сельсовета |  | Глава администрации сельсовета |  | до 24.04.2024 |
| 1.4. Привлечение автотранспорта и его распределение по бюджетным организациям для вывоза мусора |  | Руководители предприятий |  | с 24.04.2024 по 01.06. 2024 |
| 1.5. Обеспечение участия школьников, и иной молодежи в проведении санитарной очистки, озеленения и благоустройства территории села. |  | Администрация сельсовета совместно со школой |  | Май-июль |
| 1.6. Обеспечение участия жителей сельсовета в проведении очистки придворовых территорий (расклейка обращений к жителям ), выделение инвентаря и организация вывоза мусора |  | Администрация сельсовета, СДК |  | Май-июнь2024 |
| 1.7. Ужесточение контроля за порядком перевоза мусора осуществление контроля за состоянием свалок вокруг села с целью недопущения вывоза мусора в неустановленных местах. |  | Пункт полиции с. Долгий Мост |  | Май-сентябрь 2024 |
| II. Мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |
| 2.Приведение в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов, расположенных на территории сельсовета ограждение кладбища со стороны села, отсыпку подъездной дороги к кладбищу |  | Администрация сельсовета, отдел культуры, школа. |  | с. 24.04.2024 до 05.06.2024 г. |
| 2.1. Провести осмотр технического состояния уличного освящения. |  | Хоз. группа при администрации сельсовета, с участием населения |  | с 01.06.2024 до 01.09.2024 ; |
| 2.3. Выполнение мелкого ямочного ремонта дорожного покрытия улиц на территории сельсовета |  | Хозгруппа администрации сельсовета |  | В течении года |
| IV. Мероприятия по контролю координации действий сельских служб, информированию населения |  |  |  |  |
| 4.1. Установление единого санитарного дня - пятницы по наведению порядка и чистоты в селе | Глава сельсовета |  |  | еженедельно |
| 4.2. Освещение в средствах массовой информации работ по благоустройству | Администрация ,СДК |  |  | с 03.04.2024 по 30.10.2024 гг. |